Muddringen:

Styrelsens tanke var att muddra mellan plats A till 300 bryggan och så långt ut vi kunde nå med en långgrävare nu på våren för att möjliggöra sjösättningar på bästa sätt, och i höst utföra resterande av muddringen till ett mer fördelaktigt pris, tippavgifterna på Wallhamn är alldeles för höga anser styrelsen.

Lördagen den 13/3 monterade ett gäng glada båt ägare upp en siltgardin från plats A och ut till stolparna i ytterkant rännan, sedan söder ut mot 300 bryggan.

Tisdagen den 16/3 startade muddringen

Vi hade lagt ut plåtar och mattor på gräsmattan för att kunna muddra vidare från plats 6 till 300 bryggan men på tisdag kväll testade maskinföraren om det överhuvudtaget går att muddra från land, beslut togs att det inte var lämpligt pga vi var oroliga för stödmuren inte klarar att hålla massorna kvar på sin plats.

Resultatet av detta blev att vi muddrade från plats A till och med plats 5 ut ca 11 meter från bryggan.

Det hyrda mtrl returnerades tillbaka på onsdag och siltduken plockades ner på torsdag

Kontroll av grumling i vattnet på utsidan av siltduken gjordes kontinuerligt och resultatet var utmärkt.

Uppskattade kostnad för muddringen ligger på ca 450.000kr ink moms